## Slide 1
Sprint 8 Review
Projet Mobile développement avancé
Fiabiliser le backend, rendre le mobile explicite côté API et sécuriser la production
Présentation structurée par stories, sous-tâches, livrables et impacts avec distinction entre lots mergés et branches prêtes à merger.
8 stories mergées
sur origin/main
2 branches prêtes
à merger
72 tests backend
validés localement
Axes majeurs: robustesse data Prisma, hardening prod, CI fiable, home testable, observabilité exploitable, sécurité HTTP, runtime mobile explicite.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 1

## Slide 2
Vision du sprint
Découpage par lots métier et techniques
Axe 1 • Fondations prod
Prisma
Docker runtime
env.ts
variables critiques
Axe 2 • Qualité de livraison
CI Node 20
Prisma en CI
coverage stable
tests ciblés
Axe 3 • Maintenabilité backend
home service
repository
tests unitaires
structure modulaire
Axe 4 • Runtime mobile fiable
API explicite
env par contexte
NativeScript runtime
VPS partagé
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 2

## Slide 3
Synthèse de sprint
Ce que la revue doit retenir en 30 secondes
10 stories
socle prod, qualité, maintenabilité et runtime mobile
72 tests backend
validés localement avec la suite complète verte
8 migrations Prisma
vérifiées, appliquées et contrôlées par le preflight
3 environnements frontend
local, VPS partagé, prod explicitement séparés
État d'intégration
Mergé sur main: stories 01 à 08.
Branches dédiées prêtes à merger: story 09 (sécurité HTTP) et story 10 (runtime NativeScript / fiabilité API).
Le sprint produit un socle plus sûr pour la prod et une meilleure vitesse de diagnostic en recette.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 3

## Slide 4
Roadmap des stories du sprint 8
Lecture rapide du périmètre livré
01
Corriger le drift Prisma / base de données
Mergée sur main
02
Retirer les secrets du Dockerfile
Mergée sur main
03
Durcir env.ts pour la production
Mergée sur main
04
Remplacer le fallback d'IP VPS dans le frontend mobile
Mergée sur main
05
Nettoyer et fiabiliser la CI GitHub Actions
Mergée sur main
06
Refactoriser le module home pour le rendre testable
Mergée sur main
07
Ajouter des tests vraiment utiles sur les routes critiques
Mergée sur main
08
Ajouter observabilité et healthcheck utile
Mergée sur main
09
Durcir la sécurité HTTP minimale du backend
Branche prête à merger
10
Optimiser la fiabilité perçue des appels API frontend
Branche prête à merger
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 4

## Slide 5
Story 01 • Corriger le drift Prisma / base de données
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Mergée sur main
01
Problème traité
Le backend pouvait démarrer sur une base incohérente avec le schéma Prisma.
Le drift n'était détecté qu'après coup, souvent pendant les tests ou le déploiement.
Sous-tâches
Construire un snapshot de compatibilité base <-> schéma Prisma.
Détecter l'absence de _prisma_migrations, les migrations manquantes, en échec ou inconnues.
Comparer les tables et colonnes réelles avec les modèles Prisma attendus.
Bloquer le démarrage si la base est incompatible.
Documenter le workflow Prisma et la conduite à tenir en cas de drift.
Valeur produite
Échec explicite au démarrage au lieu d'un backend semi-fonctionnel.
Déploiements plus sûrs et diagnostic plus rapide.
Base de données traitée comme un artefact versionné, pas comme un état implicite.
Livrables concrets
Ajout de databaseReadiness.ts et schemaManifest.ts.
Nouveau preflight Prisma au démarrage du serveur.
Commande réutilisable prisma:check pour CI, dev et prod.
Workflow Docker aligné sur prisma migrate deploy avant node dist/server.js.
Fichiers clés
backend/src/data/prisma/databaseReadiness.ts
backend/src/data/prisma/schemaManifest.ts
backend/src/server.ts
backend/PRISMA_WORKFLOW.md
Preuves / signaux
Erreur produite: missing "_prisma_migrations" table; the database was not initialized with Prisma Migrate
Preuve de recette: prisma:status, prisma:check et prisma:migrate:deploy passent sur le VPS.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 5

## Slide 6
Story 02 • Retirer les secrets du Dockerfile
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Mergée sur main
02
Problème traité
L'image backend embarquait trop de suppositions sur la base et le runtime.
Le risque principal était de figer de mauvaises valeurs ou d'exposer des secrets au build.
Sous-tâches
Garder uniquement une DATABASE_URL factice pour le build Prisma.
Injecter la vraie configuration uniquement au runtime via Docker Compose.
Conserver prisma migrate deploy dans le conteneur de prod.
Documenter clairement quelles variables viennent du runtime et non de l'image.
Valeur produite
Image backend réutilisable entre environnements.
Séparation nette build / runtime.
Réduction du risque de fuite ou de mauvaise configuration en production.
Livrables concrets
Dockerfile multi-stage propre avec placeholder build-only.
Suppression des identifiants runtime du Dockerfile.
Commande d'entrée: vérification DATABASE_URL puis prisma migrate deploy puis démarrage.
Fichiers clés
backend/Dockerfile
docker-compose.prod.yml
DEPLOYMENT.md
Preuves / signaux
La vraie DATABASE_URL est injectée par .env.prod au runtime.
Le backend refuse maintenant de démarrer si la variable manque.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 6

## Slide 7
Story 03 • Durcir env.ts pour la production
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Mergée sur main
03
Problème traité
JWT_SECRET avait un fallback dangereux et DEMO_MODE pouvait rester actif par défaut.
Les erreurs d'environnement n'étaient pas suffisamment centralisées ni explicites.
Sous-tâches
Ajouter requireEnv(name) et requireEnvInProduction(name).
Exiger DATABASE_URL et JWT_SECRET en production.
Désactiver DEMO_MODE par défaut.
Valider les variables critiques et les origines CORS au démarrage.
Mettre à jour .env.example, .env.prod.example, README et DEPLOYMENT.
Valeur produite
Le backend échoue tôt, proprement et avec un message actionnable.
Le compte de démo n'est plus exposé par erreur en prod.
La recette VPS a confirmé la valeur: l'absence de JWT_SECRET a été détectée immédiatement.
Livrables concrets
Validation runtime centralisée dans env.ts.
Message d'erreur lisible et bloquant si une variable critique manque.
Exemples d'environnement alignés avec les garde-fous de production.
Fichiers clés
backend/src/config/env.ts
backend/.env.example
backend/.env.prod.example
README.md
DEPLOYMENT.md
Preuves / signaux
Exemple réel: Missing required environment variable "JWT_SECRET" in production.
Le diagnostic a évité un faux problème réseau ou Prisma pendant le déploiement.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 7

## Slide 8
Story 04 • Remplacer le fallback d'IP VPS dans le frontend mobile
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Mergée sur main
04
Problème traité
L'application mobile pouvait tomber sur la prod par défaut à cause d'une IP codée en dur.
Les contextes local, VPS partagé et prod n'étaient pas assez explicites.
Sous-tâches
Lire NS_API_BASE_URL au lieu d'un fallback implicite.
Normaliser l'URL et rejeter les valeurs non absolues ou non http/https.
Créer une convention d'environnement explicite: .env.local, .env.shared-vps, .env.prod.
Fournir des scripts dédiés android:local, android:shared-vps, build:android:prod.
Documenter les usages dans README et ARCHITECTURE.
Valeur produite
Plus de bascule accidentelle vers la prod.
Débogage facilité: l'erreur d'environnement est explicite dès le démarrage.
Les développeurs choisissent désormais consciemment leur cible API.
Livrables concrets
api.ts durci avec erreur claire si l'URL n'est pas configurée.
Scripts run-with-env.js pour charger le bon .env côté NativeScript.
Exemples .env.* propres pour local, VPS et prod.
Fichiers clés
frontend/app/utils/api.ts
frontend/scripts/run-with-env.js
frontend/package.json
frontend/.env.local.example
frontend/.env.shared-vps.example
frontend/.env.prod.example
Preuves / signaux
Message utilisateur: [API_CONFIG] NS_API_BASE_URL is not configured.
Commandes dédiées: npm run android:local, npm run android:shared-vps, build:android:prod.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 8

## Slide 9
Story 05 • Nettoyer et fiabiliser la CI GitHub Actions
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Mergée sur main
05
Problème traité
La CI avait des versions Node désalignées et des étapes redondantes.
Le coverage backend échouait sur Node 20 avec les anciens flags de test coverage.
Sous-tâches
Aligner toute la CI sur Node 20.
Faire générer et valider Prisma avant les tests.
Appliquer les migrations sur une base CI propre puis lancer prisma:check.
Séparer clairement backend tests, backend coverage et frontend type-check via une matrix lisible.
Remplacer la couverture incompatible par c8.
Valeur produite
La CI détecte les problèmes de schéma et de compatibilité avant les tests fonctionnels.
Moins de doublons entre jobs et un signal plus fiable.
Support natif de la couverture backend sur Node 20.
Livrables concrets
Workflow CI plus court et plus compréhensible.
Script test:coverage:ci stabilisé avec c8.
Étapes ordonnées: install -> prisma generate -> validate -> migrate -> check -> test.
Fichiers clés
.github/workflows/ci.yml
backend/package.json
Preuves / signaux
Pipeline frontend: npm run type-check.
Pipeline backend: npm test et npm run test:coverage:ci.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 9

## Slide 10
Story 06 • Refactoriser le module home pour le rendre testable
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Mergée sur main
06
Problème traité
La logique du home feed mélangeait HTTP, métier, accès données et formatage.
Cette zone était sensible et difficile à tester proprement.
Sous-tâches
Extraire la logique métier dans un vrai home.service.
Isoler l'accès Prisma dans home.repository.
Conserver un contrôleur HTTP fin et compatible avec l'API existante.
Créer des helpers métiers purs pour l'affichage, les rendez-vous et les rappels.
Ajouter des tests unitaires ciblés sur les cas succès, vide et erreur.
Valeur produite
Le home feed est devenu lisible, isolé et maintenable.
Les règles de formatage sont testables sans environnement HTTP.
Le contrôleur ne fait plus de travail métier caché.
Livrables concrets
Découpage clair home.controller / home.service / home.repository.
Injection des dépendances pour tester sans Prisma réel.
Fallback métier propre quand les dépendances échouent.
Fichiers clés
backend/src/modules/home/home.controller.ts
backend/src/modules/home/home.service.ts
backend/src/modules/home/home.repository.ts
backend/tests/homeService.test.ts
Preuves / signaux
Cas testés: feed enrichi, feed vide valide, fallback si dépendance en erreur.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 10

## Slide 11
Story 07 • Ajouter des tests vraiment utiles sur les routes critiques
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Mergée sur main
07
Problème traité
Le besoin n'était pas un pourcentage abstrait, mais la sécurisation des parcours métier critiques.
Les zones prioritaires étaient auth, home, reservations, profile et password reset.
Sous-tâches
Monter un setup d'intégration avec base PostgreSQL temporaire et migrations appliquées à chaud.
Couvrir les cas succès, erreur métier et autorisation.
Tester les routes publiques, les routes protégées et les comportements de sécurité.
Ajouter des tests unitaires ciblés quand un service est mieux isolé qu'en intégration.
Valeur produite
Les parcours à plus fort risque sont couverts par des comportements observables.
La refacto et la CI peuvent évoluer avec un filet de sécurité réel.
Les régressions de sécurité deviennent visibles rapidement.
Livrables concrets
Suite backend complète: 72 tests verts.
Scénarios auth/login/refresh/profile complets.
Password reset sans enumeration de comptes et invalidation des codes réutilisés.
Health endpoint, home feed sans données, erreurs 401/403/404/409 réalistes.
Fichiers clés
backend/tests/httpIntegration.test.ts
backend/tests/homeService.test.ts
backend/tests/health.test.ts
backend/tests/controllerInternals.test.ts
Preuves / signaux
Validation locale exécutée: 72 tests, 72 pass, 0 fail.
Exemples couverts: email déjà utilisé -> 409, notifications sans auth -> 401, home invalide mais stable -> 200.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 11

## Slide 12
Story 08 • Ajouter observabilité et healthcheck utile
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Mergée sur main
08
Problème traité
Le backend était difficile à diagnostiquer en cas de panne ou de lenteur.
Le healthcheck ne donnait pas assez d'information opérationnelle.
Sous-tâches
Ajouter un request id et le propager dans la réponse.
Logger méthode, URL, code HTTP, durée, taille de réponse, userId et IP.
Rendre les erreurs Prisma plus lisibles via une description structurée.
Créer un /health avec statut app, statut DB, timestamp et environnement.
Valeur produite
Diagnostic plus rapide des erreurs backend et des lenteurs.
Healthcheck réutilisable par curl, Docker healthcheck, CI et supervision simple.
Les erreurs Prisma sont mieux comprises sans exposer de données sensibles au client.
Livrables concrets
Middleware requestLogger avec x-request-id et durationMs.
Healthcheck applicatif + sonde base de données.
Logs structurés exploitables pour Docker, CI et prod.
Fichiers clés
backend/src/core/http/middleware/requestLogger.ts
backend/src/core/http/health.ts
backend/src/data/prisma/prismaError.ts
backend/tests/health.test.ts
Preuves / signaux
Exemple health: ok/status/environment/timestamp/checks.app/checks.db.
Exemple log: method, url, statusCode, requestId, durationMs, userId, responseBytes.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 12

## Slide 13
Story 09 • Durcir la sécurité HTTP minimale du backend
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Branche prête à merger
09
Problème traité
La couche Express restait permissive: pas de helmet, CORS trop ouvert et erreurs génériques trop bavardes.
Les routes auth et reset de mot de passe n'étaient pas freinées côté HTTP.
Sous-tâches
Ajouter helmet avec configuration compatible mobile.
Introduire un CORS explicite par environnement et une allowlist navigateur.
Limiter la taille des payloads JSON et formulaires.
Ajouter un rate limit minimal sur register, login, forgot-password, reset-password et le formulaire HTML.
Masquer les erreurs génériques en production tout en préservant les AppError métier.
Valeur produite
Réduction de l'exposition aux abus de base et aux erreurs trop verbeuses.
Configuration explicite pour un backend derrière Nginx ou load balancer.
Lot prêt à merger sans refonte lourde de l'architecture.
Livrables concrets
Nouveau module security.ts pour CORS et rate limit.
httpErrors.ts pour normaliser les statuts et les messages publics.
Mise à jour de createHttpApp, errorHandler, env.ts, README et DEPLOYMENT.
Tests dédiés httpSecurity.test.ts.
Fichiers clés
backend/src/core/http/security.ts
backend/src/core/http/httpErrors.ts
backend/src/core/http/createHttpApp.ts
backend/tests/httpSecurity.test.ts
branche: feat/backend-http-security-hardening
Preuves / signaux
4 routes auth protégées par rate limit.
Erreurs génériques masquées en production: Internal error au lieu d'un stack ou message brut.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 13

## Slide 14
Story 10 • Optimiser la fiabilité perçue des appels API frontend
Problème, sous-tâches, livrables, impact
Branche prête à merger
10
Problème traité
Sur Android NativeScript, le bon .env n'était pas toujours injecté dans le bundle runtime.
Résultat visible côté utilisateur: faux timeouts, crashs au démarrage ou app connectée à la mauvaise cible.
Sous-tâches
Injecter NS_API_BASE_URL au build via DefinePlugin au lieu de dépendre seulement de process.env.
Lire d'abord la valeur build-time dans api.ts, puis conserver la logique de validation existante.
Bloquer npm run android / ios tant qu'un environnement explicite n'est pas choisi.
Documenter l'usage android:local, android:shared-vps, build:*:prod.
Valeur produite
Moins de faux timeouts côté mobile: l'application vise enfin la bonne URL au runtime.
L'expérience développeur est plus fiable, surtout sur Android emulator et VPS partagé.
Cette story complète la story 4 en supprimant un bug de runtime spécifique à NativeScript.
Livrables concrets
Ajout de __NS_API_BASE_URL__ et de l'injection webpack.
Script require-explicit-env.js pour éviter les faux démarrages.
Correction dédiée poussée sur GitHub: fix/frontend-nativescript-env-runtime.
Fichiers clés
frontend/webpack.config.js
frontend/app/utils/api.ts
frontend/package.json
frontend/scripts/require-explicit-env.js
branche: fix/frontend-nativescript-env-runtime
Preuves / signaux
npm run android échoue désormais immédiatement avec une consigne claire.
La valeur NS_API_BASE_URL est injectée dans le bundle avant le lancement Android.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 14

## Slide 15
Travaux transverses souvent oubliés mais essentiels
Compléments importants pour la soutenance
Message clé
Documentation mise à jour sur plusieurs surfaces: README, DEPLOYMENT, PRISMA_WORKFLOW, ARCHITECTURE, fichiers .env.example.
Uniformisation du langage d'exploitation: migrations Prisma, healthcheck, environnements frontend, variables de prod.
Amélioration de la lisibilité globale du repo pour une équipe étudiante: scripts nommés, responsabilités séparées, messages d'erreur actionnables.
Capitalisation d'incidents réels de déploiement pour affiner les garde-fous déjà en place.
Fichiers documentaires
README.md
DEPLOYMENT.md
backend/PRISMA_WORKFLOW.md
frontend/ARCHITECTURE.md
.env.example / .env.prod.example / .env.local.example
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 15

## Slide 16
Incident de recette VPS: preuve que les garde-fous servent
Compléments importants pour la soutenance
Message clé
Observation initiale: backend unhealthy -> nginx ne pouvait pas démarrer.
Diagnostic structuré: logs backend, prisma:status, prisma:check, prisma:migrate:deploy.
Conclusion: la base était saine, mais JWT_SECRET manquait dans backend/.env.prod.
Résultat positif: le backend a refusé de démarrer proprement au lieu de tourner dans un état non sécurisé.
Leçons de sprint
Les garde-fous de prod ont détecté la vraie cause.
Le healthcheck et les logs structurés ont guidé le diagnostic.
La documentation de déploiement doit inclure les variables réellement obligatoires.
La revue de sprint peut montrer une amélioration concrète et vérifiable.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 16

## Slide 17
Conclusion de sprint
Le sprint 8 a surtout transformé le projet en base plus déployable, plus sûre et plus testable. La valeur n'est pas seulement dans le code livré, mais dans la réduction du risque opérationnel.
Ce qui est démontrable maintenant
Backend qui refuse les mauvais déploiements.
CI reproductible et lisible.
Healthcheck utile pour Docker et recette.
Home feed testable et parcours critiques couverts.
Étapes suivantes recommandées
Merger la branche sécurité HTTP.
Merger la branche runtime NativeScript env.
Renseigner définitivement JWT_SECRET et CORS_ALLOWED_ORIGINS en prod.
Pointer le mobile vers l'URL Nginx finale du VPS ou le futur domaine HTTPS.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 17