## Slide 1
Sprint 8 • Présentation visuelle avec statistiques et schémas
Revue de sprint visuelle
Projet_Mobile_developpement_avancee Production • Qualité • Tests • Observabilité • Frontend mobile
Objectif: montrer clairement ce qui a été livré, ce qui est prêt, et quel risque technique a été réduit.
Chiffres clés
10 stories • 8 mergées • 2 branches prêtes • 72 tests backend • 8 migrations Prisma • 3 environnements mobile
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 1

## Slide 2
Dashboard du sprint
Vue d'ensemble en indicateurs visuels
Stories travaillées
10
Stories mergées
8
Branches prêtes
2
Tests backend verts
72
Migrations Prisma
8
Environnements mobile
3
Chart: Répartition des stories
| Mergées sur main | Prêtes à merger
Stories | 8 | 2
80% du lot déjà mergé sur main.
20% en branches dédiées prêtes à merger.
Le sprint est majoritairement intégré.
Chart: Résultat de la suite backend
| Pass | Fail
Backend tests | 72 | 0
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 2

## Slide 3
Statistiques consolidées
Volumes et garde-fous activés pendant le sprint
Chart: Garde-fous et surfaces couvertes
| Prisma checks | CI jobs | Health checks | Envs frontend | Auth endpoints protégés
Total | 3 | 3 | 2 | 3 | 5
Chart: Complexité relative par story
| Drift DB | Docker runtime | env.ts prod | Frontend env | CI | Home refactor | Tests | Observabilité | HTTP security | Runtime NS
Fichiers principaux touchés | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
Lecture des chiffres
Le sprint n'est pas centré sur une seule feature visible, mais sur la fiabilité transverse du système.
La plus forte densité de changement se concentre sur l'environnement, le frontend API, la sécurité HTTP et le runtime mobile.
Le backend dispose désormais de plusieurs lignes de défense successives: Prisma, env, healthcheck, CI, logs et tests critiques.
Statistiques basées sur données réelles du repo et sur les fichiers principaux touchés.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 3

## Slide 4
Réduction du risque technique
Évaluation technique avant / après sur une échelle de 1 à 5
Chart: Score de risque (5 = critique, 1 = maîtrisé)
| Drift Prisma | Config prod | CI instable | Diagnostic backend | API mobile ambiguë
Avant | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
Après | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
À retenir
Le gain le plus net concerne Prisma et la configuration de prod.
Le risque de mauvaise cible API côté mobile a été fortement réduit.
La CI et l'observabilité n'éliminent pas tout risque, mais le rendent plus détectable.
Note: ces scores sont une estimation d'impact technique pour la présentation, pas une mesure métier brute.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 4

## Slide 5
Schéma d'architecture du sprint
Comment les changements s'articulent de bout en bout
Frontend mobile
NativeScript
api.ts
config explicite
HTTP backend
Express + health + logs
Services métier
home/auth/profile
Prisma
checks
Postgres
CI Node 20
prisma validate + migrate + check
tests + coverage
déploiement VPS
Le sprint relie désormais explicitement le mobile, le backend HTTP, la couche métier, Prisma et la chaîne CI/déploiement.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 5

## Slide 6
Prisma + production
Le cœur des garde-fous de cohérence
Chaîne de démarrage backend
validateRuntimeEnv()
assertDatabaseIsReady()
createHttpApp()
app.listen()
Contrôles
_prisma_migrations présente
migrations locales appliquées
aucune migration en échec
pas de migration inconnue côté DB
tables/colonnes conformes au schéma
DATABASE_URL et JWT_SECRET obligatoires en prod
Bénéfices
Évite les déploiements silencieusement incohérents.
Donne un message d'erreur immédiatement exploitable.
A permis d'isoler sur VPS une vraie panne config: JWT_SECRET absent.
Fait converger dev, CI et prod autour du même workflow Prisma.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 6

## Slide 7
CI GitHub Actions
Pipeline simplifié, cohérent et compatible Node 20
Checkout
npm ci
prisma generate
prisma validate
migrate deploy
prisma check
tests / coverage / type-check
Chart: Répartition lisible des contrôles
| Backend tests | Backend coverage | Frontend type-check
Jobs / checks | 1 | 1 | 1
Node 20 aligné partout.
CI fidèle au runtime Prisma réel.
Moins de doublons entre jobs.
Coverage backend stabilisé avec c8.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 7

## Slide 8
Tests critiques backend
Couvrir les parcours à risque au lieu de viser un chiffre vide
Chart: Résultat global
| Pass | Fail
Suite backend | 72 | 0
Parcours couverts
auth
home
profile
reservations
password reset
health
guards / erreurs
Exemples de scénarios utiles
Login, refresh et mise à jour de profil via HTTP.
Conflit email -> 409 proprement géré.
health -> 200 avec x-request-id et checks app/db.
home -> réponse valide même sans données ou avec token invalide.
forgot-password -> pas d'énumération de comptes.
reset-password -> code réutilisé refusé.
notifications / tutorials / endpoints protégés -> 401/403 vérifiés.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 8

## Slide 9
Refacto du module home
Passage d'un flux couplé à un flux testable et injectable
Avant / Après
HTTP
Métier
Prisma
Après refacto
Controller
Service
Repository
Résultat: responsabilités visibles, dépendances injectables, logique métier testée sans Express ni Prisma réel.
Tests spécifiques home
Feed enrichi à partir des rendez-vous et rappels.
Retour d'un feed par défaut si l'utilisateur n'a pas de données.
Fallback propre et logging si une dépendance plante.
Helpers métiers testés: prénom, format date, reminder message.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 9

## Slide 10
Observabilité + healthcheck
Lire le backend sans stack de monitoring lourde
Cycle d'une requête
req
requestLogger
route/controller
errorHandler
res
Champs tracés: requestId, method, url, statusCode, durationMs, responseBytes, userId, ip, user-agent
Healthcheck retourné
ok / status
service
environment
timestamp
checks.app.status
checks.db.status
Pourquoi c'est utile
Réutilisable dans Docker, CI, curl et prod.
Accélère le diagnostic des erreurs et lenteurs.
Donne un état public utile sans exposer d'information sensible.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 10

## Slide 11
Lot prêt: sécurité HTTP minimale
Branche prête à merger
Chart: Garde-fous ajoutés
| Helmet | CORS | JSON limit | Rate limit | Public error
Présent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
helmet compatible mobile
allowlist CORS par environnement
taille max JSON / urlencoded
rate limit auth + reset
messages d'erreur génériques masqués en prod
Statut et intérêt
Cette story n'est pas encore mergée sur main, mais le lot est prêt sur la branche dédiée.
Réduit l'exposition aux abus sur login/register/reset.
Améliore la posture prod sans casser le frontend mobile.
Complète naturellement les stories env.ts + observabilité + CI.
Tests dédiés déjà écrits pour sécuriser le merge.
Branche
feat/backend-http-security-hardening
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 11

## Slide 12
Frontend mobile: environnements et runtime API
Fin du fallback implicite et correction NativeScript runtime
.env.local
.env.shared-vps
.env.prod
run-with-env.js
api.ts
Complément du lot: injection build-time de NS_API_BASE_URL dans le bundle NativeScript pour fiabiliser Android.
Chart: Trois contextes explicitement supportés
| Local | VPS partagé | Prod
Contextes supportés | 1 | 1 | 1
Plus de fallback IP caché vers le VPS.
npm run android / ios sont bloqués sans contexte explicite.
Correction runtime NativeScript poussée sur branche dédiée.
L'équipe choisit consciemment sa cible API.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 12

## Slide 13
Cas concret: incident VPS
Le sprint a été utile en situation réelle de recette
1
backend unhealthy
2
logs backend
3
Prisma OK
4
JWT_SECRET missing
5
cause isolée
Le preflight Prisma a confirmé que la base était saine.
validateRuntimeEnv() a immédiatement signalé la vraie panne: JWT_SECRET absent.
Conclusion: les garde-fous ajoutés ne sont pas théoriques, ils ont servi pendant la recette VPS.
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 13

## Slide 14
Conclusion visuelle
Le sprint 8 a surtout professionnalisé la plateforme. La démonstration ne repose pas seulement sur une feature, mais sur une chaîne complète plus fiable.
Ce qu'on peut montrer au jury
des statistiques claires
une architecture plus propre
des tests utiles et verts
des incidents de prod mieux diagnostiqués
un mobile qui cible explicitement son API
Actions suivantes
merger les lots story 09 et 10
finaliser backend/.env.prod sur VPS
ouvrir l'URL Nginx finale au frontend mobile
garder ce niveau de garde-fous sur les prochains sprints
Sprint 8 • Projet_Mobile_developpement_avancee • slide 14